## Slide 1: Im<py>cato
Progetto di semestre

## Slide 2: Indice
Indice
Scopo
Design
Procedura
Risultati
Conclusione

## Slide 3: Scopo
Sviluppare il gioco dell'"impiccato" in python con interfaccia grafica
Single player
Evoluzione della vecchia versione da terminale creata nel 2021
Compilato

## Slide 4: Design
Testo monospace
Disegno centrale che cambia progressivamente
Liste delle lettere corrette e quelle sbagliate

## Slide 5: Design
Due modalità
  Grafica
  ASCII

## Slide 6: Pianificazione
Chart: 
| Analisi | Design | Definizione dei test | Realizzazione | Test | Documentazione | Totale
Inizio | 0 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16
Durata | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 18
Chart: 
| Analisi | Design | Definizione dei test | Realizzazione | Test | Documentazione | Totale
Inizio | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17
Durata | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 18
Gantt Preventivo
Ganntt consuntivo

## Slide 7: Risultati
Funziona
Modalita
Sia GUI
Che terminale
Tema dark e light + auto
compilato

## Slide 8: Test
# | Descrizione | Risultato
1 | Programma compilato | Passato
2 | Mostra le due modalità di visualizzazione | Passato
3 | L'omino viene visualizzato per gradi man mano che si fanno gli errori | Passato
4 | Verifica condizione di vittoria | Passato
5 | Verifica condizione di partita persa | Passato
6 | È possibile cominciare una nuova partita senza chiudere il programma | Passato
7 | Selezione della difficoltà | Fallito
Questo test è fallito perché non c'è stato il tempo di implementare la scelta della difficoltà e nemmeno l'algoritmo per farlo

## Slide 9: Conclusione
Funziona
Ho imparato dele cose nuove
Prima GUI con python che ho fatto
Compilazione

## Slide 10: ringraziamenti
Grazie per l'attenzione